|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **E-Clothify** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2025-ECOMODA-1.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **14/10/2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | Plan de dirección del proyecto | **Código de Cuenta** | F1.PQ-2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| Desarrollo y aprobación del Plan de Dirección del Proyecto (PDP), documento rector que define la planificación global del proyecto E-Clothify y establece las estrategias de gestión en torno a alcance, cronograma, costes, comunicaciones, riesgos y calidad, conforme a la metodología PMBOK.  Este paquete abarca la redacción inicial del PDP y su validación y aprobación por parte del patrocinador, el equipo de proyecto y el cliente, consolidando así la línea base del proyecto que servirá de referencia para la ejecución, seguimiento y control.  El resultado final será el PDP aprobado y distribuido a todo el equipo, que funcionará como guía formal para las fases siguientes (F1.PQ-3 y F2). | El equipo dispone de borradores de los planes subsidiarios (alcance, requisitos, comunicaciones) para integrarlos al PDP.  Todos los miembros comprenden la estructura y contenido mínimo exigido por la guía PMBOK y la asignatura PGPI.  Las reuniones de coordinación con el patrocinador se desarrollan en las fechas previstas.  El entorno documental (Drive / GitHub) está habilitado para el control de versiones del PDP.  La versión aprobada del PDP se mantendrá estable hasta el cierre, salvo cambios aprobados formalmente. | Se debe emplear la plantilla oficial PGPI para el Plan de Dirección del Proyecto.  El documento debe estar redactado en español formal y técnico.  El PDP debe aprobarse antes del inicio de la Fase 2 (Desarrollo del Producto).  Las modificaciones posteriores requerirán autorización mediante el procedimiento de control de cambios (F3.PQ-1).  Los recursos y costes serán académicos, sin inversión económica real. |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| Plan de Dirección del Proyecto completado | 25/09/2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| 003 | Elaborar el Plan de Dirección | Director del Proyecto (María José Ruiz) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 004 | Aprobar el Plan de Dirección | Equipo PGPI (Álvaro, Jesús, María José, Sergio) + José González (Patrocinador) | 4 |  |  |  |  |  |  |