|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **E-CLOTHIFY** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2025-ECOMODA-1.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **11/10/2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Gestión de pedidos** | **Código de Cuenta** | **F2.PQ-4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Desarrollar e integrar el módulo de gestión de pedidos y seguimiento de envíos del sistema E-Clothify.**  **El trabajo abarca la creación de pedidos a partir del proceso de checkout, la configuración de métodos de envío con umbral para envío gratuito, la generación y envío de correos electrónicos de confirmación, y la implementación de un sistema de seguimiento por código (enmascarado) para el cliente.**  **Incluye además la vista administrativa para el personal interno, que permitirá consultar y actualizar el estado de los pedidos, así como notificar automáticamente los cambios al cliente.** | **Los módulos de carrito (F2.PQ-2) y pagos (F2.PQ-3) están operativos y validados.**  **Las credenciales SMTP y las plantillas básicas de correo están configuradas.**  **El modelo de base de datos incluye las entidades necesarias (Pedido, Línea de Pedido, Estado).**  **El entorno de CI/CD (F1.PQ-4) permite probar el flujo de pedidos completo.**  **El cliente y el patrocinador han aprobado las reglas de envío gratuito y seguimiento.** | **El proceso de compra debe realizarse en un máximo de tres pasos (checkout ≤ 3).**  **El seguimiento se realizará mediante un código enmascarado visible para el cliente.**  **No se integrarán servicios externos de mensajería en esta versión (mock interno).**  **Los correos de confirmación deben enviarse automáticamente sin intervención manual.**  **Solo el administrador podrá modificar el estado de un pedido.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Gestión de pedidos y seguimiento de envíos** | **23/10/2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **023** | **Gestión de datos y métodos de envío** | **Desarrollador Backend** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **024** | **Configuración de envío gratuito** | **Desarrollador Backend** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **025** | **Resumen y confirmación de pedido** | **Full Stack** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **026** | **Envío automático de confirmación por correo electrónico** | **Frontend** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **027** | **Consulta del estado del pedido mediante código enmascarado** | **Full Stack** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **028** | **Gestión interna de pedidos (listado, búsqueda y filtrado)** | **Desarrollador Backend + QA** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **029** | **Actualización de estado y notificaciones de pedidos** | **Equipo Desarrollo + QA** | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |