|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **E-CLOTHIFY** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2025-ECOMODA-1.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **11/10/2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Integración de componentes** | **Código de Cuenta** | **F3.PQ-1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Realizar la integración técnica de todos los módulos desarrollados en la Fase 2 —catálogo, carrito, checkout, pagos y pedidos— para consolidarlos en una versión completa y estable del sistema E-Clothify.**  **Este paquete también incluye la gestión del alcance y control de cambios, garantizando la coherencia entre los entregables y los requisitos definidos.**  **Finalmente, se actualiza la matriz de trazabilidad para reflejar la relación entre requisitos, componentes y resultados del sistema antes del inicio de pruebas globales.** | **Todos los módulos funcionales de la Fase 2 (F2.PQ-1 a F2.PQ-4) están completados y validados.**  **Los entornos de desarrollo y pruebas se encuentran disponibles y sincronizados (según F1.PQ-4).**  **La matriz de trazabilidad y el registro de requisitos están actualizados.**  **No se han aprobado cambios de alcance pendientes de incorporar.**  **El equipo técnico y de QA trabajarán en paralelo durante la fase de integración.** | **No se podrán incorporar nuevas funcionalidades fuera del alcance validado.**  **Las modificaciones o defectos detectados se tratarán mediante control formal de cambios.**  **La integración debe ejecutarse en un entorno de pruebas controlado antes del despliegue.**  **Los componentes deben comunicarse usando las interfaces definidas en los documentos técnicos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Integración general de componentes** | **30/10/2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **030** | **Gestión del alcance y control de cambios** | **Full Stack + Backend** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **031** | **Seguimiento y trazabilidad de requisitos** | **Directora de Proyecto + QA** | **4** |  |  |  |  |  |  |