|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **E-CLOTHIFY** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2025-ECOMODA-1.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **11/10/2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Documentación técnica y manuales** | **Código de Cuenta** | **F4.PQ-1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Redactar, revisar y validar la documentación técnica del proyecto E-Clothify, incluyendo tanto el manual técnico de desarrollo (instalación, configuración, mantenimiento y arquitectura) como el manual de usuario final (uso funcional de la plataforma).**  **El objetivo es proporcionar materiales claros, completos y actualizados que sirvan de guía para el mantenimiento del sistema y su utilización por parte del cliente o del usuario final.**  **Este paquete se centra en consolidar el conocimiento generado durante el proyecto, garantizando su trazabilidad y transferencia adecuada antes del cierre.** | **La versión final del sistema (F3.PQ-3) está desplegada y estable.**  **El equipo dispone de acceso al código fuente, diagramas de arquitectura y base de datos.**  **Las herramientas de edición (Word, Markdown, Draw.io) están disponibles y aprobadas.**  **La documentación seguirá el formato y estilo definidos en el Plan de Calidad del PDP.**  **El cliente revisará y validará los manuales antes del cierre del proyecto.** | **Los documentos deben redactarse en español formal y técnico según formato PGPI.**  **No se podrá entregar documentación parcial o sin validación.**  **El manual de usuario debe incluir capturas de la versión desplegada.**  **No se incorporarán cambios funcionales durante esta fase.**  **Los documentos deben almacenarse en el repositorio del proyecto (/docs).** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Documentación técnica y manuales** | **13/11/2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **036** | **Elaboración y validación del manual técnico** | **Directora de Proyecto + Desarrollador Backend** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **037** | **Desarrollo y revisión del manual de usuario final** | **Desarrollador Frontend + QA** | **5** |  |  |  |  |  |  |